## Slide 1: Zobrazení dat o průjezdu vozidel
ASWI 2018

## Slide 2: Stakeholders
Členové týmu:
David Pivovar
Michal Horký
Zdeněk Valeš
Jan Kohlíček
Mentoři:
Ing. Petr Pícha

## Slide 3: Zobrazení dat o průjezdu vozidel
Webová aplikace
Stažení a zpracování dat z webu plzeňského kraje (doprava.plzensky-kraj.cz)
Zobrazeni radarů na mapě
Vyhledávání radarů
Zobrazení dat z vybraného zařízení (grafy průměrné rychlosti a počtu typů vozidel)
Zadavatel:
Ing. Martin Dostál
Plzeňský kraj

## Slide 4: Architektura a použité technologie
Webová aplikace:
Bootstrap + SASS
AngularJS
Google Maps API
Moment.js
Chart.js
REST API:
PHP
Lumen
Cron:
PHP
Google Maps API
Databáze:
MySQL

## Slide 5: Celkový přehled procesu
6 iterací
2 x 3 týdny (první 2 iterace)
4 x 2 týdny
3 schůzky se zákazníkem
od 3. iterace nám začal fungovat iterační proces (do té doby hlavně problémy s administrativou)
od 4. iterace posunut konec iterace na neděli

## Slide 6: Průběh iterace
Team meeting
  zhodnocení předchozí iterace
  plánování následující (konec iterace nebo začátek nové)
  nastavení priorit
Práce na úkolech
Team meeting
  zhodnocení co je hotovo
  kde jsou problémy - úprava naplánovaných úkolů
  plán priorit do konce iterace
Práce na úkolech
Uzavření iterace

## Slide 7: Celkový přehled iterací
1. schůzka se zákazníkem, specifikace požadavků, wiki, hrubý plán aplikace
Databáze, cron, dokončení specifikce a wiki
REST API, UI
Demo aplikace, verifikace stávajících funkcí, 2. schůzka se zákazníkem (předvedení dema, zhodnocení stavající aplikace, upřesnění detailů pro dokončení aplikace), technická dokumentace
Grafy, optimalizace, technická dokumentace
Export dat do CSV, přidání dalších možností pro grafy, finální testování, dokončení technické dokumentace, předání zákazníkovi (3. schůzka), uzavření projektu

## Slide 8: Odkazy
http://students.kiv.zcu.cz/~valesz/prujezd-vozidel/
https://students.kiv.zcu.cz:3443/projects/aswi2018pivovar/wiki
https://github.com/Prujezd-vozidel/Prujezd-vozidel-PK
http://doprava.plzensky-kraj.cz/site/page?view=od-traffic

## Slide 9: Děkuji za pozornost